Республика Карелия

# муниципальное образование

СОРТАВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРТАВАЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ________________ 2019г.                                                   №_________

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Сортавальского городского поселения», утвержденную постановлением

от 26.03.2018г № 29

Администрация Сортавальского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Сортавальского городского поселения»» (утвержденную постановлением №29 от 26.03.2018г., в редакции постановлений №92 от 29.11.2018г., №94 от 04.12.2018г., №106 от 28.12.2018г., №22 от 29.03.2019г., №53 от 30.09.2019г.):

- дополнить раздел «Общие положения» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сортавальского поселения» п.VI «VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы» (приложение №1);

- таблицу №1 муниципальной программы «Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых и общественных территорий в период 2015-2017 годы» изложить в новой редакции (приложение №2);

- приложение №2 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции  (приложение №3);

- приложение № 14 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение №4).

2.Настоящее постановление опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Сортавальского поселения в сети Интернет.

Глава Сортавальского

городского поселения							         С. В. Крупин

Приложение №1 к постановлению

№______ от _____________2019г.

VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 2:

Комплексная оценка рисков

Таблица №2

| № | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1. | Риски изменения законодательства |
| 1.1 | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий, актуализация нормативных правовых актов |
| 2. | Социальные риски |
| 2.1 | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | Финансовые, бюджетные риски |
| 3.1 | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | Организационные риски |
| 4.1 | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

Приложение №2 к постановлению

№______ от _____________2019г.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых и общественных территорий в период с 2015 по 2017 годы

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017год |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 6 | 10 | 13 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 7,6 | 12,6 | 16,4 |
|  | Доля населения, проживающего в благоустроенном жилфонде с благоустроенной дворовой территорией | процентов | 4 | 5,5 | 6,5 |
|  | Количество общественных территорий в собственности поселения | единиц | 14 | 14 | 14 |
|  | Доля населения, имеющего удобный доступ к общественным территориям | процентов | 70 | 70 | 70 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | процентов | 7,1 | 14,3 | 28 |
|  | Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | процент | 92,8 | 85,7 | 72 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | тыс. рублей | 0 | 98,0 | 1273,3 |
|  | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3 к постановлению

№______ от _____________2019г.

Приложение  2

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | Собственники МКД | 2018 | 2024 | Локальные сметные расчеты | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 1.2. Основные мероприятия на дворовой территории многоквартирных домов Минимальный перечень работ: Ремонт дворовых проездов. 2.Обеспечение освещения дворовых территорий. Установка скамеек. Установка урн Дополнительный перечень работ: 1.Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой). Установка бордюрных камней. Установка качелей. |  | 2018 | 2024 | Выполнены работы по благоустройству из минимального или дополнительного перечня работ, в соответствии с поданной заявкой граждан | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 4.Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки). 5.Оборудование детской (игровой) площадки. 6.Оборудование спортивной площадки. 7.Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников). 8.Установка газонных ограждений, декоративных ограждений. 9.0брезка деревьев и кустов. 10.Удаление аварийных деревьев. 11 .Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев. 12.Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников. 13.Отсыпка дворовой территории (выравнивание). 14.Устройство площадок для выгула животных. 15.Оборудование велопарковки. 1б.Устройство ливневой канализации. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Мероприятия: Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий |  | 2018 | 2024 | Локальные сметные расчеты | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 1.4 Мероприятия: Проведение благоустройства общественных территорий: |  | 2018 | 2024 | Выполнены работы по благоустройству в соответствии с поданной заявкой граждан | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 1.5 Мероприятия: Реализация проекта «Благоустройство и перспективное развитие территории: «Сквер у набережной по ул. Ленина в г. Сортавала» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2019г. |  | 2019 | 2020 | Выполнены работы по благоустройству в соответствии с поданной заявкой | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| 2.1 Мероприятия: Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД |  | 2018 | 2024 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 2.2. Мероприятия: Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий |  | 2018 | 2024 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 2.3 Мероприятия: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий |  | 2018 | 2024 | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |

Приложение №4 к постановлению

№______ от _____________2019г.

Приложение 14

к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направлены на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Ед.изм. | факт 2018 года | Планируемое значение показателя по годам реализации (2019г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации (2020г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации (2021г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации (2022г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации (2023г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации (2024г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах | Количество благоустроенных дворовых территорий в населённых пунктах | Ед. | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. | Задача2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах | Количество благоустроенных общественных территорий в населённых пунктах | Ед. | 2 | 3 | 3* | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3. | Задача 3. Повышение индекса качества городской среды | Значение индекса качества городской среды по г.Сортавала | Балл | N | 195 | 197 | 199 | 201 | 203 | 205 |  |  |

*- сквер у набережной по ул.Ленина в рамках реализации проекта муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2019г.

29.10.2019г.